| 附件3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀柔区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 京北职院计算机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 021-北京京北职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位：北京京北职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 超支（扣5分） | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 525.2013 |  | 515.17 |  | 515.17 | 10 | 100% |  | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。超支的，一律扣5分。 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 525.2013 |  | 515.17 |  | 515.17 | — | — |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — | — |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 计算机数量 | 15 | 487 |  |  | 487 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合教学与专业化考试需求 | 15 | 设备设施合格率100% |  |  | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 机房建设时间 | 15 | ≤6个月 |  |  | 按季度拨付 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每机房建设总费用 | 15 | ≤预算总额 |  |  | 515.17万元 |  |  | 15 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则，分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障区直各单位组织的全国性专业化考试，服务社会 | 10 | 1、提升教学质量；2、增强社会化服务的能力；3、增强学院的社会竞争力 |  |  | 1、提升教学质量；2、增强社会化服务的能力；3、增强学院的社会竞争力 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善教学环境，提高学院在未来时间内的竞争力 | 10 | 改善教学环境，服务社会，提高了学院的竞争力和知名度，有利于学院的招生宣传。 |  |  | 改善教学环境，服务社会，提高了学院的竞争力和知名度，有利于学院的招生宣传。 |  |  | 9 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机房使用者 | 10 | ≥90% |  |  | 99.6% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |